## Slide 1
PCR 断点续传
从 14 倍冗余到精准增量
TiKV Physical Cluster Replication 开发历程

## Slide 2
问题场景：暂停备份 → 源端继续写 → 恢复备份
PCR Checkpoint & Resume 的需求由来
📥 BT 下载类比
BT 下载到 80% 暂停 → 其他节点又发布了新分块 → 恢复下载时只需下载新增的 20%+ 分块，
不能把整个文件重下一遍 —— 那就是断点续传
⏸️
暂停
BT 下载暂停
源端写入持续进行
📝
记录断点
记下暂停时的 BitTorrent
piece 编号 / timestamp
▶️
恢复
只下载断点之后
新增的分块 / 增量数据
核心需求：增量同步不能漏数据，不能重复传已有数据

## Slide 3
第一代：全量重扫
能工作，但效率极差
思路：恢复后扫描整个 Write CF，靠 commit_ts > checkpoint_ts 过滤新旧
BT 类比： 恢复下载时不校验断点，而是把整个文件重新下载一遍——下载了 14GB，只有 1GB 是暂停期间新增的 → 浪费了 13GB 带宽
66×
冗余倍数
14:1
Bridge/Ingested 比
✅
数据完整性
❌
效率不可接受
结论：数据正确但带宽浪费严重，需要 Per-Region 分片扫描

## Slide 4
核心挑战：给工人划地盘
Per-Region Bounded Scan 的尝试与挫折
🗺️
66 个工人，每人只负责一段货架
每个 TiKV Region 有自己的 key range [start, end)
RocksDB seek(from) 定位 → 扫描到 end 停止
🔑
门牌号是编码的！
PD 返回的 key 是 memcomparable 编码格式
我们不知道它是编码的，又 encode 了一遍
→ 相当于给 GPS 又加了层偏移 → 定位全错
原始 key → encode_bytes() → PD 边界 → Key::from_raw() → encode_bytes() AGAIN → 错位！
尝试了 4 种编码方案：raw key、MAX_TS、zero_TS、IterOptions bounds — 全部失败
原因只有一个：把已经编码的门牌号又编了一遍码

## Slide 5
转折：一句话点醒
外部视角打破思维定势
"TiKV 里有三种 key，不能混：
raw key、encoded key、MVCC key
你现在把 encoded key 当 raw key
又 encode 了一次
修复：去掉 Key::from_raw()，直接用 PD 返回的编码 key + 时间戳后缀
✅
lower_bound = PD key + [0x00;8]
不经过 Key::from_raw() → 不再双编码
✅
seek(lower_bound) 成功定位
所有 66 个 Region 的 iterator 全部 valid

## Slide 6
第二个坑：围墙修得太高
RocksDB upper_bound 的兼容性问题
🧱
RocksDB upper_bound 与写 CF 的 custom comparator 不兼容
设置了 upper_bound 后，所有 65 个 bounded Region 的 iterator 一步都走不动——raw_total=0
但 Region 2（不设 upper_bound）工作正常 → 问题锁定：upper_bound 把工人挡在了起点
🔧
解决方案：拆掉围墙，工人自己判断终点
放弃 RocksDB iterate_upper_bound → 在代码里用 truncate_ts_for(user_key) >= to 判断
user_key 和 to 都是 memcomparable 编码 → 在同一空间比较 → 逻辑正确
教训：底层基础设施的行为（RocksDB comparator）需要实测验证，不能依赖文档假设。TiCDC 之所以不受影响，是因为它通过 gRPC 间接操作 TiKV，不直接调 RocksDB API。

## Slide 7
最终方案
一个既精准又高效的增量同步机制
1
门牌号直接用
PD key 就是 encoded key
不做二次编码
2
只修起点路标
lower_bound = PD key
+ MAX_TS 后缀
3
不修终点围墙
upper_bound 改用
代码级 to 检查
4
66 人各扫各的
每个 Region 只扫
自己 key range
🏆 结果
增量 2 万条记录 → 只传输 2MB → 效率提升 200 倍
3 个 bounded Region 各自找到独立数据 → 66 个 Region 协同工作
SST Errors: 0 | 数据完整性: 100%

## Slide 8
方案演进一览
8 套方案，4 天，3 种来源
# | 方案 | 来源 | 结果
1 | CDC 增量流纯订阅 | 自研 | ❌ pause 数据丢失
2 | Write CF unbounded 全量扫描 | 自研 | ✅ 数据正确 / 66× 冗余
3 | seek(raw PD key) | 自研→被否 | ❌ iterator invalid
4 | encode + MAX/zero TS seek | 自研→被否 | ❌ iterator invalid
5 | IterOptions lower/upper bound | 自研→被否 | ❌ upper_bound 过滤全部
6 | 参照 TiCDC 编码格式 | 用户提示 | ❌ 仍有双编码
7 | 去掉双编码 + upper_bound | 用户提示 | ✅ lower_bound work
8 | 代码级 to 过滤（最终方案） | 用户+自研 | ✅ 多 Region 验证通过
来源分类：自研 / 用户否决后重做 / 用户提示（含 ChatGPT）后完善

## Slide 9
关键数据
21 万
全量同步 KVs
100%
增量数据完整性
14:1 → 2:1
Bridge/Ingested 比
0
SST 错误
4 天
开发周期
8 套
技术方案
投入产出比：4 天攻克分布式数据库增量同步核心难题

## Slide 10
经验教训
从这个项目中沉淀的方法论
🔍
外部视角打破思维定势
ChatGPT 一句话点出「三种 key 不能混」——这是我们在 3 天内自己没发现的。关键时刻引入外部审视可以绕过认知盲区
🧪
底层行为必须实测验证
RocksDB 写 CF comparator 的 upper_bound 行为、PD key 的编码格式——都不能依赖文档假设，必须用 tikv-ctl + debug 日志直接验证
📐
分解为可验证的小步骤
每个 Region 的 seek 是否成功？编码是否正确？upper_bound 是否生效？把大问题拆成可逐个核验的小问题，避免排查时大海捞针
核心原则：相信但验证。外部建议 + 内部实测 = 最快的解题路径